## Slide 1
ShareStroy
쉐어토리
YD_졸업작품
물건을 나누고 경험을 공유하다
팀 : Dream

## Slide 2
Contents
01
프로젝트
프로젝트 개요
유사 서비스 분석
프로젝트 목적
기능리스트
구현된 기능
02
기능
03
일정
1학기
2학기
05
아키텍처
06
시연영상
AWS 배포
시연영상
04
구성
시스템 구성도
E R D
서비스 아키텍처

## Slide 3
01 프로젝트
프로젝트 개요
유사 플랫폼 분석
프로젝트 목표

## Slide 4
01 프로젝트 개요
기존의 중고거래 플랫폼에 경매시스템과 커뮤니티 기능을 결합한 통합거래 플랫폼.
경매 시스템은 실시간 입찰을 통한 새로운 거래 경험을 제공하여 사용자의 참여도와 재방문율을 높이는 효과를 기대.
커뮤니티 기능을 통해 사용자 간 정보공유와 소통이 가능하며, 거래 외에도 신뢰를 형성할 수 있는 공간을 제공.
ShareStory
중고거래·커뮤니티·경매의 융합 플랫폼
중고거래 + 경매 + 커뮤니티

## Slide 5
02 유사 플랫폼 분석
당근 마켓
번개장터
중고나라
위치기반검색
안전결제
커뮤니티
알림
경매
포인트
간편로그인
실시간 채팅
카테고리 추천

## Slide 6
03 프로젝트 목표
중고거래·커뮤니티·경매 시스템을 완성도 높게 구현하여, 실제 서비스 수준의 안정성과 실용성을 확보하는 것을 목표로 함.
단순 CRUD를 넘어 다양한 기술 스택과 외부 API를 프로젝트에 직접 적용함으로써 실무에 가까운 개발 경험을 쌓고, 서비스의 설계부터 구현까지 스스로 완성하는 능력을 기르는 것을 목표로 함.
서비스 완성도와 기술 역량 향상
ShareStory

## Slide 7
기능리스트
구현된 기능
02 기능

## Slide 8
기능 리스트
판매자
소비자
회원
상품/경매상품 등록
배송 및 송장등록
카테고리 자동추천
소셜 로그인
실시간 채팅
포인트 충전 / 내역 조회
위치기반 상품 검색
관심상품 등록·조회
판매 / 구매내역 관리
커뮤니티 글 등록/삭제
관심 글 등록, 댓글 작성
상품/경매상품 구매
안전거래 ( 에스크로 )

## Slide 9
1학기 간트차트
2학기 간트차트
03 일정

## Slide 10
작업일정 – 1학기
 | 3월4주 | 4월1주 | 4월2주 | 4월3주 | 4월4주(중간) | 4월5주 | 5월1주 | 5월2주 | 5월3주 | 5월4주 | 5월5주 | 6월1주 | 6월2주 | 6월3주(기말)
DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
로그인/회원가입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사이트페이지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
상품등록 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
안전거래 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
위치기반 검색 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
포인트 충전 및 결제 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
채팅기능 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
알림전송 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
상품정렬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
카테고리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OAuth2
로그인 구현
DB 설계 및 관리
프로젝트
결합
DB기반
상품등록
AWS S3
물품등록
홈페이지
위치기반
상품등록 페이지
상세정보
페이지
포인트 충전
상품결제
상품목록 페이지
마이페이지
실시간채팅
메일서비스
관심있는
상품
구매내역/
판매내역
FCM구현
관심상품 정렬
읽음처리
알림 뱃지
위치 등록
오타대응
자동완성
조회수 정렬
최신순
관심상품 조회
카테고리 추천
카테고리 정렬
MockAPI 배송구현
프론트구현
프론트구현

## Slide 11
작업일정 – 2학기
 | 9월1주 | 9월2주 | 9월3주 | 9월4주 | 10월1주 | 10월2주 | 10월3주 | 10월4주 | 11월1주
프로젝트 재구성 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
경매 페이지 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
커뮤니티 페이지 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aws 배포 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AWS 배포, 로그인 인증방식 변경, API키 정리 및 코드 최적화를 위해 프로젝트 재구성
백엔드 구현 (입찰, 낙찰, 알림, 결제 및 배송)
백엔드 구현 ( 등록, 삭제, 댓글 )
배포테스트
배포테스트
배포테스트
프론트구상
프론트구현
프론트구현
배포

## Slide 12
시스템 구성
ERD
04 구성

## Slide 13
시스템 구성
BACK
SYSTEM
Firebase FCM
DB
FRONT

## Slide 14
ERD

## Slide 15
05 아키텍처

## Slide 16
중고거래
시스템
상품
관리
채팅
위치기반
검색
회원관리
시스템
판매내역
관리
포인트
관리
커뮤니티
관리
내 동네
설정
안전거래
시스템
상품
결제
배송
관리
포인트
정산
경매
시스템
경매상품
관리
입찰 및
낙찰
안전거래
진행
커뮤니티
시스템
게시글
관리
댓글
관리
관심 글
관리
알림
시스템
채팅
안전거래
경매
안전거래 프로세스 ( 에스크로 )
구매자
결제
구매자
배송정보입력
판매자
송장등록
배송
(Scheduler)
구매자
수령확인
판매자
포인트 수령
위치기반검색 및 자동완성 검색엔진
검색 키워드
해당물품반환
지도제공, 위치공유 및 주소 변환
위도, 경도
지도, 주소
포인트 충전 시스템 ImPort API
결제요청
결제결과
카테고리 추천 시스템
상품명
추천 카테고리
알림 시스템 WebSocket + FCM + Mail
이벤트 발생
알림, 이메일 발송
이미지관리 시스템 AWS S3
업로드 요청
S3 URL 반환
소셜 로그인 시스템 Oauth2 + JWT
소셜 로그인 요청
JWT 쿠키 발급, 저장

## Slide 17
06 AWS 배포
주소
http://3.39.215.194/

## Slide 18
06 시연연상
시연영상
https://youtu.be/VoXTd5blJgY?si=LpNHrh7y3gf7x5sA

## Slide 19
팀원
전여욱
김신성
김준성
주현서
Full-Stack
FrontEnd
BackEnd
BackEnd
팀장

## Slide 20
Thank you
감사합니다.